## Slide 1
Trendings en masse
Référence projet : XXXXXX-YYY-SLnnn-A
Rayonier AM

## Slide 2: Projet Trendings
Bertin souhaite tester une solution de détection et d’alerte d’anomalie de comportement « analyse de trendings en masse »
Cette solution s’inscrit dans une démarche de conduite optimisée et de maintenance préventive
Maintenance préventive
Détection en masse des défauts annonciateurs
Maintenance corrective
Modification des consignes, arrêt programmé
Maintenance curative
Arrêt imprévu
Revamp, remplacement
Suivi des équipements
Analyse des causalités

## Slide 3: Projet Trendings
Bertin propose une Preuve de Concept des algorithmes de détection d’anomalies
Le projet sera réalisé en deux phases:
  Développement - Paramétrage des plages acceptables
    Méthodes Statistiques
    Analyses Fréquentielle
  Exploitation - Surveillance des signaux
    Moyennes Glissantes
    Dérives
L’objectif est de pouvoir afficher une alarme ergonomique à l’exploitant en cas de défaillance.

## Slide 4: Besoin
L’analyse du besoin du client est montré ci-dessous en forme de diagramme bête à cornes, pour le logiciel (SOFT):
Client
Base de données
Détecter des défaillances
SOFT
A qui rend-il service?
Sur quoi agit-il?
Dans quel but le produit existe-il?

## Slide 5: Schéma-bloc
Les étapes envisagées pour le développement de notre logiciel sont les suivantes:
Qualification
Forme de la base de données. Paramétrage initial
(Requalification après un rétrofit)
Traitement
Pre-processing et Algo Sélection.
Pool algorithmique.
Définition des vecteurs d’entrée et de sortie.
Mesure de Performance
Faux positifs, faux négatifs, cas indéterminé.
Vérification de la robustesse.
Vérification des niveaux de confiance.
Rétrofit
Si on retrouve des fautes on retourne aux étapes avant.
Sortie
Base de données

## Slide 6: Spécification de la Base de données
Données attendues
  Séries temporelles
    Grandeurs continues ou discrètes
    Une base de temps consistante (fréquence d’échantillonnage)
    Souhaitable: type de signal (température, vibration)
  Historique suffisant pour voir plusieurs problèmes de fonctionnement
    Indication des défaillances (dates)
temps

## Slide 7: Historique des évolutions
Indice | Date | Modifications (raisons principales, paragraphes et pages concernés) | Rédacteur / Vérificateur
A | 25/04 | Première Version – Transmission des Données | G.Ru / A.Bo A.De
 | 22/04 | Vérification | G Ru / P Br